## Slide 1: 2D 게임 프로그래밍
2차 프로젝트 발표
2022182033 이현진

## Slide 2: [게임 개발 일정(수정)]
1주차 : 리소스 확보 -> 리소스 확보 => 완료
2주차 : 게임 화면 세팅(UI) -> 게임 화면 세팅 => 완료
3주차 : 캐릭터, 맵 구현 -> 맵 구현 => 50% 완료
4주차 : 좀비 이동 구현 -> 캐릭터 구현 => 50% 완료
5주차 : 스킬 오브젝트 구현 + 스킬의 효과 구현 -> 좀비 구현
6주차 : 승리 조건/판정 구현 -> 스킬 구현
7주차 : 소리 구현 -> 소리 + 승리 판정 구현
8주차 : 플레이 해보면서 밸런스 조정 -> 밸런스 조정
9주차 : 발표 준비 -> 발표 준비